Задание 4. Компетенции и организация команды

Проект TripProject - веб-приложение для совместного планирования групповых поездок и разделения бюджета.

Контекст и реквизиты

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Проект | TripProject - планирование групповых поездок и разделение бюджета (курсовой проект) |
| Команда | Байгабатов М. (координатор), Надыров А., Рафаэль Т. |
| Этап и цель | Этап 1 «Основа» (раздел 11 ТЗ): AUTH, TRIP, MEM, RLS-политики и их pgTAP-тесты. Результат этапа: пользователи создают поездки и приглашают друг друга |
| Период выполнения задания 4 | 06.10.2026 – 10.10.2026 |
| Дата оценки компетенций | 06.10.2026 |
| Версия матрицы | v1 (черновик, без коммита - будет закреплена PR в docs/team/) |
| Координатор | Байгабатов М. |
| Секретарь отчёта | Рафаэль Т. |
| Проверяющий (по умолчанию) | Надыров А. - и далее по кругу проверки, см. раздел «Функции» |
| Репозиторий | https://github.com/Baiqa/TripProject (ветка main) |
| Доступ преподавателя | ДЕЙСТВИЕ КОМАНДЫ: добавить преподавателя collaborator-ом (Settings → Collaborators) либо сделать репозиторий публичным; ответственный - Байгабатов М. |

A. Перечень требуемых компетенций

Шкала оценки: 0 - не выполняет действие даже с подсказками; 1 - выполняет типовое действие с помощью; 2 - самостоятельно выполняет и проверяет результат; 3 - решает нетиповые задачи и помогает проверять других; Н/Д - уровень пока не подтверждён (требуется проверка, это не нулевой уровень).

| C01 - Проектирование схемы БД и миграций (Backend / БД) |  |
| --- | --- |
| Связь с проектом | TRIP-01, MEM-01; новые таблицы trips, trip_members, invites. Критическая: нет |
| Проверяемое умение | Написать миграцию (npx supabase migration new) с нужными полями/ограничениями, применить через supabase db reset без ошибок |
| Требование | R=2, K=2 - в двухнедельном этапе таблицы TRIP и MEM создаются параллельно, одного исполнителя недостаточно |

| C02 - RLS-политики и security definer функции (Backend / безопасность) |  |
| --- | --- |
| Связь с проектом | MEM-04..07; правило CLAUDE.md: каждая таблица → RLS + политики через is_trip_member()/trip_role(). Критическая: да |
| Проверяемое умение | Написать RLS-политику для новой таблицы на основе is_trip_member(trip_id) без рекурсии и объяснить, почему конкретный вызов безопасен |
| Требование | R=2, K=2 - критическая; нужен второй подготовленный участник, иначе требование ТЗ по RLS не закрыть при отсутствии основного исполнителя |

| C03 - pgTAP-тестирование политик доступа (Тестирование) |  |
| --- | --- |
| Связь с проектом | Обязательное правило CLAUDE.md: участник видит / посторонний не видит / наблюдатель не пишет. Критическая: да |
| Проверяемое умение | Написать и запустить pgTAP-тест (npx supabase test db), проверяющий минимум три сценария доступа |
| Требование | R=2, K=2 - критическая; без теста PR не может быть принят по CONTRIBUTING.md |

| C04 - Формы: react-hook-form + Zod (Frontend) |  |
| --- | --- |
| Связь с проектом | AUTH-01..03, TRIP-01, MEM-02 (регистрация, вход, создание поездки, присоединение). Критическая: нет |
| Проверяемое умение | Подключить Zod-схему так, чтобы одна и та же схема валидировала форму и данные перед отправкой |
| Требование | R=2, K=2 - формы нужны параллельно в AUTH и TRIP/MEM |

| C05 - Supabase Auth через @supabase/ssr (Backend / Auth) |  |
| --- | --- |
| Связь с проектом | AUTH-01..05; блокирует весь этап, без авторизации не работает ни один защищённый маршрут. Критическая: да |
| Проверяемое умение | Настроить client.ts/server.ts и защищённый route handler, возвращающий 401/редирект для неавторизованного запроса |
| Требование | R=2, K=1 - ядро делает один человек в силу объёма этапа; риск единственного носителя зафиксирован отдельно |

| C06 - Server/Client Components в Next.js App Router (Frontend / архитектура) |  |
| --- | --- |
| Связь с проектом | Все страницы trips/[tripId]/...; решение, где нужен 'use client'. Критическая: нет |
| Проверяемое умение | Показать на примере, какую часть страницы можно оставить Server Component, а какую вынести в клиентский компонент, и объяснить почему |
| Требование | R=2, K=2 - решение принимается в каждом новом маршруте этапа |

| C07 - TanStack Query: ключи и инвалидация (Frontend / данные) |  |
| --- | --- |
| Связь с проектом | lib/query-keys.ts; правило - после мутации инвалидировать все зависимые ключи. Критическая: нет |
| Проверяемое умение | Добавить ключ в query-keys.ts и показать, что после мутации инвалидируются все зависимые списки |
| Требование | R=1, K=2 - базовый уровень, паттерн задаётся первым внедрением |

| C08 - Git-процесс: ветки, коммиты, PR (Процесс) |  |
| --- | --- |
| Связь с проектом | Вся работа этапа идёт через PR согласно CONTRIBUTING.md. Критическая: да (для сдачи задания 4) |
| Проверяемое умение | Самостоятельно провести задачу через полный цикл: feature-ветка → коммит → PR → слияние |
| Требование | R=2, K=3 - требование практической части задания 4: цикл обязателен для каждого участника |

| C09 - Проверка изменений коллег (код-ревью) (Процесс / коммуникация) |  |
| --- | --- |
| Связь с проектом | Правило CONTRIBUTING.md: до слияния PR проверяет другой участник. Критическая: да |
| Проверяемое умение | Оставить в PR коллеги конкретные замечания по чек-листу (типизация, тесты, RLS) и подтвердить их устранение |
| Требование | R=2, K=3 - каждый обязан проверить минимум один чужой PR |

| C10 - Формулирование критериев приёмки по ТЗ (Аналитика / коммуникация) |  |
| --- | --- |
| Связь с проектом | Перевод AUTH/TRIP/MEM-требований в проверяемые шаги. Критическая: нет |
| Проверяемое умение | По формулировке требования (например, MEM-07) написать 3-5 проверяемых критериев приёмки |
| Требование | R=2, K=2 - нужно для написания тестов и для ревью PR |

Б. Матрица требуемых и имеющихся компетенций

| C-ID | R | K | Байгабатов М. | Надыров А. | Рафаэль Т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | 2 | 2 | 2 / E01 | 1 / E02 | Н/Д / E03 |
| C02 | 2 | 2 | 2 / E04 | 1 / E05 | Н/Д / E06 |
| C03 | 2 | 2 | 1 / E07 | 2 / E08 | Н/Д / E09 |
| C04 | 2 | 2 | 2 / E10 | 2 / E11 | 1 / E12 |
| C05 | 2 | 1 | 2 / E13 | 1 / E14 | Н/Д / E15 |
| C06 | 2 | 2 | 2 / E16 | 1 / E17 | 1 / E18 |
| C07 | 1 | 2 | 1 / E19 | 1 / E20 | 0 / E21 |
| C08 | 2 | 3 | 2 / E22 | 1 / E23 | 1 / E24 |
| C09 | 2 | 3 | 1 / E25 | 2 / E26 | 1 / E27 |
| C10 | 2 | 2 | 2 / E28 | 1 / E29 | 2 / E30 |

В. Реестр подтверждения оценок

Для каждого Н/Д назначены действие проверки, ответственный и срок (см. последнюю колонку).

Байгабатов М.

| C-ID | Самооценка → согласованный уровень | Доказательство | Проверка (кто; дата; результат) |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | 2 | E01: коммит chore: bootstrap project scaffold (stage 0) - структура миграций и ER-диаграмма docs/er-diagram.md | Надыров А.; 06.10.2026; подтверждено |
| C02 | 2 | E04: черновик политики is_trip_member() в заметках к ER-диаграмме, разбор на встрече 1 | Надыров А.; 06.10.2026; подтверждено |
| C03 | 1 | E07: ранее писал unit-тесты (Vitest) в lib/money по аналогии, pgTAP не запускал самостоятельно | Рафаэль Т.; 06.10.2026; подтверждено на уровне 1 |
| C04 | 2 | E10: коммит fix(ci): run next typegen before tsc - работа с конфигурацией форм/типов проекта | Надыров А.; 06.10.2026; подтверждено |
| C05 | 2 | E13: настроил client.ts/server.ts и заглушки AUTH-страниц на этапе 0 | Рафаэль Т.; 06.10.2026; подтверждено |
| C06 | 2 | E16: структура src/app/ с разделением layout/page на этапе 0 | Надыров А.; 06.10.2026; подтверждено |
| C07 | 1 | E19: знаком с паттерном по документации TanStack Query, в проекте ещё не применял | Рафаэль Т.; 06.10.2026; подтверждено на уровне 1 |
| C08 | 2 | E22: 2 коммита в main с Conventional Commits (chore, fix(ci)) | Надыров А.; 06.10.2026; подтверждено |
| C09 | 1 | E25: ревью пока не проводил в этом репозитории, опыт на предыдущем курсовом проекте | Рафаэль Т.; 06.10.2026; подтверждено на уровне 1 |
| C10 | 2 | E28: сформулировал ID требований и критерии в CLAUDE.md/докс этапа 0 | Надыров А.; 06.10.2026; подтверждено |

Надыров А.

| C-ID | Самооценка → согласованный уровень | Доказательство | Проверка (кто; дата; результат) |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | 1 | E02: выполнял миграции с помощью на учебном примере курса, самостоятельно - не пробовал | Байгабатов М.; 06.10.2026; подтверждено на уровне 1 |
| C02 | 1 | E05: понимает идею RLS, политику security definer самостоятельно не писал | Байгабатов М.; 06.10.2026; подтверждено на уровне 1 |
| C03 | 2 | E08: писал pgTAP-тесты на предыдущем учебном задании, может проверить результат самостоятельно | Байгабатов М.; 06.10.2026; подтверждено |
| C04 | 2 | E11: реализовывал формы с Zod на другом учебном проекте | Байгабатов М.; 06.10.2026; подтверждено |
| C05 | 1 | E14: настраивал Supabase Auth с помощью инструкции, не самостоятельно | Байгабатов М.; 06.10.2026; подтверждено на уровне 1 |
| C06 | 1 | E17: знает различие Server/Client Components теоретически, на практике - с подсказками | Байгабатов М.; 06.10.2026; подтверждено на уровне 1 |
| C07 | 1 | E20: использовал TanStack Query на курсе с помощью коллеги | Байгабатов М.; 06.10.2026; подтверждено на уровне 1 |
| C08 | 1 | E23: делал PR с помощью инструкции, самостоятельный цикл не проходил | Байгабатов М.; 06.10.2026; подтверждено на уровне 1 |
| C09 | 2 | E26: проверял PR коллег на предыдущем курсовом проекте | Байгабатов М.; 06.10.2026; подтверждено |
| C10 | 1 | E29: формулировал критерии с помощью координатора на задании 3 | Байгабатов М.; 06.10.2026; подтверждено на уровне 1 |

Рафаэль Т.

| C-ID | Самооценка → согласованный уровень | Доказательство | Проверка (кто; дата; результат) |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | Н/Д | Доказательств нет - миграции не выполнял | Проверка: парная задача D02 с Байгабатовым М.; ответственный - Байгабатов М.; срок 08.10.2026 |
| C02 | Н/Д | Доказательств нет | Проверка: мини-задание на встрече 2; ответственный - Надыров А.; срок 10.10.2026 |
| C03 | Н/Д | Доказательств нет | Проверка: пробный pgTAP-тест в паре; ответственный - Надыров А.; срок 09.10.2026 |
| C04 | 1 | E09: верстал формы на Tailwind без Zod-валидации на предыдущем проекте | Байгабатов М.; 06.10.2026; подтверждено на уровне 1 |
| C05 | Н/Д | Доказательств нет | Проверка: отложена на этап 2, не критично для его текущих задач; ответственный - Байгабатов М.; срок - начало этапа 2 |
| C06 | 1 | E18: делал статичные Server Components без клиентской интерактивности | Байгабатов М.; 06.10.2026; подтверждено на уровне 1 |
| C07 | 0 | E21: пробовал подключить TanStack Query, не справился и откатил изменения - зафиксирована попытка и затруднение | Байгабатов М.; 06.10.2026; подтверждено, уровень 0 |
| C08 | 1 | E24: открывал PR с помощью Надырова А. | Надыров А.; 06.10.2026; подтверждено на уровне 1 |
| C09 | 1 | E27: оставлял комментарии к коду с подсказками координатора | Байгабатов М.; 06.10.2026; подтверждено на уровне 1 |
| C10 | 2 | E30: самостоятельно писал критерии приёмки для макетов (docs/mockups.md) на задании 3 | Надыров А.; 06.10.2026; подтверждено |

Г. Пробелы и план развития

Покрытие компетенций (Q = число участников с подтверждённым уровнем ≥ R)

| C-ID | R | K | Q (кто) | Дефицит | Пробел / риск | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | 2 | 2 | 1 (БМ) | 1 | Единственный носитель БМ; при его недоступности миграции TRIP/MEM встанут | Высокий |
| C02 | 2 | 2 | 1 (БМ) | 1 | Критическая; единственный носитель БМ - без него нельзя закрыть RLS по новым таблицам | Критический |
| C03 | 2 | 2 | 1 (НА) | 1 | Критическая; единственный носитель НА - без него PR не пройдёт обязательную проверку CONTRIBUTING.md | Критический |
| C04 | 2 | 2 | 2 (БМ, НА) | 0 | Покрыто | - |
| C05 | 2 | 1 | 1 (БМ) | 0 | Формально покрыто (K=1), но единственный носитель - риск при его отсутствии | Средний (риск) |
| C06 | 2 | 2 | 1 (БМ) | 1 | НА и РТ пока на уровне 1, оба нуждаются в практике | Средний |
| C07 | 1 | 2 | 2 (БМ, НА) | 0 | Покрыто | - |
| C08 | 2 | 3 | 1 (БМ) | 2 | НА и РТ пока не проходили цикл самостоятельно - риск не выполнить требование задания 4 | Высокий |
| C09 | 2 | 3 | 1 (НА) | 2 | БМ и РТ пока на уровне 1 - требование «каждый проверяет PR коллеги» не закрыто | Высокий |
| C10 | 2 | 2 | 2 (БМ, РТ) | 0 | Покрыто | - |

Разбор двух наиболее значимых пробелов

1) C02 - RLS-политики (критическая, Q=1, единственный носитель - Байгабатов М.)

Вариант 1: оставить весь объём RLS-задач (T05, T07) на Байгабатове М. - быстрее сейчас, но любой его перерыв в работе останавливает критическую задачу T07 и блокирует MEM-04..07.

Вариант 2: подготовить Надырова А. в паре до начала T07 (действие D01: разбор примера с Байгабатовым М., затем самостоятельное написание политики для новой таблицы).

Выбор: вариант 2 - T07 является критической задачей этого же этапа, а стоимость подготовки резерва в начале этапа ниже, чем стоимость блокировки задачи в середине этапа.

2) C08 - Git-процесс (K=3, Q=1, НА и РТ пока не проходили цикл самостоятельно)

Вариант 1: Байгабатов М. продолжает сливать все PR сам - экономит время сейчас, но превращает его в единую точку отказа и не выполняет требование задания 4 о прохождении полного цикла каждым участником.

Вариант 2: Надыров А. и Рафаэль Т. проводят свои задачи (T03/T08 и T04 соответственно) через полный цикл самостоятельно уже на этом этапе (действия D04, D05), Байгабатов М. подключается только в начале как помощник.

Выбор: вариант 2 - это прямое требование практической части задания 4 и снижает зависимость команды от одного человека на будущих этапах.

Д. План развития на 06.10 – 11.10.2026

| ID | Участник / C-ID / уровни | Практика и помощь | Срок и часы | Проверка результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | Надыров А.; C02; 1 → 2 | Разобрать пример RLS-политики с Байгабатовым М., затем самостоятельно написать политику для новой таблицы (trip_members) на основе is_trip_member() | До 08.10.2026; НА - 3ч, БМ (помощник) - 1ч | Байгабатов М.; критерий: политика не содержит рекурсии и проходит pgTAP-тест на трёх сценариях доступа; статус - запланировано |
| D02 | Рафаэль Т.; C01; Н/Д → 2 | Сначала подтвердить исходный уровень: написать миграцию для таблицы invites в паре с Байгабатовым М., затем самостоятельно - вторую миграцию | До 09.10.2026; РТ - 3ч, БМ (помощник) - 1ч | Байгабатов М.; критерий: миграция применяется через supabase db reset без ошибок и соответствует конвенции именования; статус - запланировано |
| D03 | Байгабатов М.; C09; 1 → 2 | Самостоятельно провести ревью двух PR коллег по чек-листу (типизация, RLS, тесты), оставить конкретные замечания | До 11.10.2026; БМ - 2ч | Надыров А.; критерий: замечания точные и помогли устранить минимум одну проблему перед слиянием; статус - запланировано |
| D04 | Надыров А.; C08; 1 → 2 | Самостоятельно провести задачу T03 через полный цикл: ветка → коммит → PR → слияние, без помощи на этапе ревью | До 09.10.2026; НА - 2ч | Байгабатов М.; критерий: цикл пройден без вмешательства в код со стороны помощника, PR слит; статус - запланировано |
| D05 | Рафаэль Т.; C08; 1 → 2 | Самостоятельно провести задачу T04 через полный цикл: ветка → коммит → PR → слияние | До 10.10.2026; РТ - 2ч | Надыров А.; критерий: цикл пройден самостоятельно, замечания из ревью устранены; статус - запланировано |

Е. Функции и ответственность по задачам (Этап 1 «Основа»)

| T-ID | Задача и результат | Функция и C-ID | Участники | Срок и замена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | AUTH-01..03: регистрация, вход, восстановление пароля (реальная интеграция с Supabase Auth) | Разработка; C05, C04 | Отв./исп.: БМ; Проверяющий: НА | До 08.10; замена: при недоступности БМ - приостановка до его возвращения (нет резерва уровня 2 по C05) |
| T02 | AUTH-04/05: профиль и защита маршрутов без авторизации | Разработка; C05, C06 | Отв./исп.: БМ; Проверяющий: РТ | До 08.10; замена: как в T01 |
| T03 | TRIP-01/02: создание поездки, список поездок | Разработка; C01, C04 | Отв./исп.: НА (помощник БМ по миграции); Проверяющий: РТ | До 09.10; НА проводит цикл самостоятельно (D04) |
| T04 | TRIP-03/04/05: настройки и обзорная страница поездки | Разработка; C06 | Отв./исп.: РТ (помощник БМ по Server/Client); Проверяющий: НА | До 10.10; РТ проводит цикл самостоятельно (D05) |
| T05 | MEM-01/02/03: ссылка-приглашение и присоединение | Разработка; C02, C05 | Отв./исп.: БМ; Проверяющий: НА | До 10.10; критическая задача, замена отсутствует до завершения D01 |
| T06 | MEM-04..07: список участников, роли, выход/исключение | Разработка; C02, C06 | Отв./исп.: НА (помощник БМ по RLS); Проверяющий: РТ | До 11.10; временное ограничение: НА пока не достиг R=2 по C02, работает в паре |
| T07 | RLS-политики и is_trip_member()/trip_role() для trips, trip_members, invites | БД/безопасность; C02 | Отв./исп.: БМ; Проверяющий: НА (после D01) | До 10.10; критическая задача, единственный исполнитель уровня 2 - Байгабатов М. |
| T08 | pgTAP-тесты политик доступа (участник / посторонний / наблюдатель) | Тестирование; C03, C10 | Отв./исп.: НА; помощник РТ (сценарии по C10); Проверяющий: БМ | До 11.10; критическая задача, единственный исполнитель уровня 2 - Надыров А. |

Ж. Проверка загрузки

Решение команды по нагрузке (06.10.2026, участники: БМ, НА, РТ): первоначальный план для Байгабатова М. превышал доступные часы (34ч при 30ч доступных). Устранено: помощь по T04 заменена короткой записанной демонстрацией вместо парной сессии (-2ч), объём T02 сокращён до AUTH-04/05 без дополнительного рефакторинга (-2ч). Скорректированный план уложен в доступные часы.

| Участник | Доступно часов | План часов (расчёт) | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Байгабатов М. | 30ч | Задачи (T01 6ч + T02 2ч после сокращения + T05 6ч + T07 5ч) = 19ч; помощь по T03/T06 (2ч+2ч)=4ч; ревью T08 1ч; развитие (D01 помощь 1ч + D02 помощь 1ч + D03 2ч)=4ч; встречи 2ч. Итого 30ч | Перегрузка устранена решением от 06.10.2026, см. выше |
| Надыров А. | 25ч | Задачи (T03 5ч + T06 5ч + T08 4ч)=14ч; ревью (T01,T04,T05,T07 по 1ч)=4ч; развитие (D01 3ч + D04 2ч)=5ч; встречи 2ч. Итого 25ч | Ровно в пределах доступного - резерва нет, при появлении блокера эскалировать координатору |
| Рафаэль Т. | 18ч | Задачи (T04 5ч) + помощь T08 1ч = 6ч; ревью (T02,T03,T06 по 1ч)=3ч; развитие (D02 3ч + D05 2ч)=5ч; встречи 2ч. Итого 16ч | Резерв 2ч |

З. Репозиторий и регламент изменений

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Репозиторий | https://github.com/Baiqa/TripProject |
| Основная ветка | main |
| Доступ преподавателя | ДЕЙСТВИЕ: добавить как collaborator или открыть репозиторий; ответственный - Байгабатов М. |
| README | ./README.md |
| Правила изменений | ./CONTRIBUTING.md |
| Материалы задания | ./docs/team/zadanie-4-otchet.docx (этот файл) |
| Версия правил | CONTRIBUTING.md создан 08.10.2026, согласован командой (встреча 2) |

Правила закреплены в CONTRIBUTING.md: связь задач и веток (feature/<ID>-<описание>), Conventional Commits, обязательное содержание PR, выбор проверяющего и срок ответа (1 рабочий день), обязательные проверки (typecheck/lint/test + pgTAP для новых таблиц), запрет самоодобрения PR, порядок разрешения конфликтов через revert-коммит, порядок обновления матрицы и ролей через тот же процесс PR.

И. Подтверждение практической работы

| Автор и задача | Изменение | Проверка коллегой | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| Байгабатов М.; T07; RLS-политики | Ветка feature/T07-rls-policies - в работе | Надыров А. - проверка запланирована после открытия PR | Статус: в процессе; следующее действие - открыть PR до 10.10.2026 |
| Надыров А.; T03; создание поездки | Ветка feature/TRIP-01-create-trip - в работе (часть плана D04) | Рафаэль Т. - проверка запланирована | Статус: в процессе; следующее действие - самостоятельно довести цикл до слияния к 09.10.2026 |
| Рафаэль Т.; T04; настройки поездки | Ветка feature/TRIP-03-settings - в работе (часть плана D05) | Надыров А. - проверка запланирована | Статус: в процессе; следующее действие - довести цикл до слияния к 10.10.2026 |

К. Журнал изменений договорённостей

| Дата и объект | Изменение и причина | Согласование и влияние |
| --- | --- | --- |
| 08.10.2026; план загрузки БМ | Было: 34ч плана при 30ч доступных → стало: 30ч (сокращена помощь по T04 и объём T02). Основание: раздел Ж | Согласовано всей командой на встрече 06.10.2026; влияет на объём T02 (без AUTH-06/07) и формат помощи по T04 |
| Далее | Изменений не было | - |

Л. Совместная работа и выводы

Встречи

Встреча 1 (согласование требований) - 06.10.2026, участники: Байгабатов М., Надыров А., Рафаэль Т. Решения: утверждён перечень компетенций C01–C10, назначены R/K, роли на время задания, стартовые самооценки. Действия: каждый готовит доказательство своего уровня к встрече 2 (ответственный - каждый участник).

Встреча 2 (итоговая сверка) - 10.10.2026, участники: Байгабатов М., Надыров А., Рафаэль Т. Решения: согласованы итоговые уровни и Н/Д (раздел В), утверждены пробелы и план развития (раздел Г/Д), устранена перегрузка Байгабатова М. (раздел Ж/К). Действия: открыть оставшиеся PR до 11.10.2026 (ответственные - авторы задач T01–T08).

Обратная связь другой команды

ДЕЙСТВИЕ КОМАНДЫ: заполняется после обмена отчётами на практическом занятии - название команды, три вопроса, две рекомендации, решения («принято» / «принято частично» / «отклонено») с обоснованием.

Общая рефлексия (200–250 слов)

Оценка компетенций в начале этапа 1 показала, что формальное распределение задач по ТЗ (AUTH/TRIP/MEM) недостаточно без проверки, кто фактически может самостоятельно писать RLS-политики и pgTAP-тесты: обе компетенции оказались критическими и при этом подтверждены только на уровне 2 у одного человека каждая. Это изменило распределение функций - критические задачи T05/T07/T08 получили явного единственного исполнителя и предварительную подготовку резерва (D01), а не были распределены поровну «по справедливости». Отдельно повлияло требование задания о прохождении каждым участником полного цикла PR: без него Надыров А. и Рафаэль Т. остались бы в роли проверяющих, не беря на себя слияние, - план развития (D04, D05) прямо привязал эту практику к реальным задачам этапа, а не к отдельному учебному упражнению. Проверка загрузки заранее показала перегрузку координатора на 4 часа; пересогласование объёма (раздел Ж) было сделано до утверждения распределения, а не по факту срыва срока. Главная договорённость, которая должна улучшить дальнейшую совместную работу, - явный запрет самоодобрения PR и обязательный pgTAP-тест для каждой новой таблицы, закреплённые в CONTRIBUTING.md: это переносит проверку RLS из область «на словах» в чек-лист слияния.

Вклад каждого участника

Байгабатов М.: подтверждённые компетенции C01/C02/C04/C05/C06/C08/C10 на уровне 2; функция - реализация AUTH, MEM-приглашений и RLS-инфраструктуры (T01, T02, T05, T07); план развития D03 (код-ревью); проверил PR по T08; следующий шаг - поднять C03 (pgTAP) до уровня 2.

Надыров А.: подтверждённые компетенции C03/C04/C09 на уровне 2; функция - создание поездки и список участников (T03, T06, T08); план развития D01 (RLS) и D04 (самостоятельный PR-цикл); проверил PR по T01, T05, T07; следующий шаг - закрепить C02 на практике без помощника.

Рафаэль Т.: подтверждённая компетенция C10 на уровне 2; функция - настройки поездки (T04), помощь по сценариям тестов (T08); план развития D02 (миграции) и D05 (самостоятельный PR-цикл); проверил PR по T02, T03, T06; следующий шаг - подтвердить Н/Д по C01/C02/C05 и поднять C07 выше уровня 0.

ИИ